VIA LEITE SENSE

Dossiê técnico para elaboração do artigo do Projeto Integrador

Radar preditivo de risco produtivo e de qualidade para a cadeia leiteira
USINA I.A. · Goiânia-GO · Posição de 10/10/2026

Como usar este documento

Reúne o que está registrado e verificado sobre o projeto, na ordem de um artigo (problema, método, resultados, limitações). Cada afirmação traz a origem no repositório. A seção 10 lista o que NÃO deve ser afirmado no texto, porque o projeto ainda não tem evidência para isso. A trilha acadêmica completa está em docs/PROJETO_INTEGRADOR.md.

# 1. Identificação do projeto

| Item | Informação |
| --- | --- |
| Nome | VIA LEITE SENSE |
| Descrição | Plataforma de IA preditiva que cruza dados climáticos, operacionais e de qualidade do leite para antecipar queda de produção e risco de qualidade. |
| Desenvolvedor | USINA I.A. — Consultoria e Tecnologia (Goiânia-GO) |
| Contexto | Desafio AgroStartup 2026 (SENAR / SEBRAE Goiás) |
| Início do desenvolvimento | 07/06/2026 (primeiro commit); 80 commits até 07/10/2026 |
| Em produção desde | 17/07/2026 (frontend na Vercel, API na Railway) |
| Demonstração | https://via-leite-sense.vercel.app |
| Repositório | https://github.com/usinaconsultoriaeminteligencia/via-leite-sense (público) |
| Autores do artigo e do Projeto Integrador | Fagner Vieira (negócio e produto), Daianne Valéria (produto e UX) e Matheus Iverson (dados e modelagem), e somente eles (regra do documento mestre, seção 2) |
| Contribuição externa ao escopo acadêmico | Maria Vitória (validação sanitária) e Diego Santana (arquitetura e IoT) atuam na Maratona SENAR Goiás. Citar como contribuição externa, nunca como coautoria |

# 2. Problema e justificativa

Produtores, cooperativas e laticínios costumam descobrir problemas de qualidade e queda de produção depois da coleta, quando a perda já é irreversível. Isso gera descarte, penalidades por CCS e CBT fora do padrão, perda de bônus de qualidade e queda de produção por estresse térmico não antecipado.

O projeto parte da tese de que a dor central é a falta de antecipação e não o descarte em si. O descarte é monitorado, mas tratado como consequência (peso de 5 dos 100 pontos do score).

## Dados de mercado (IBGE/SIDRA 2024, conferidos na fonte pela equipe)

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Produção nacional de leite | 35,7 bilhões de litros |
| Valor da produção | R$ 87,5 bilhões (cerca de R$ 2,45 por litro) |
| Participação dos 5 maiores estados | 69% (MG 27,4%; PR 12,9%; RS 11,3%; SC 9,2%; GO 8,2%) |

Fonte interna: docs/PLANO_DE_NEGOCIO.md. Para o artigo, citar a Pesquisa Trimestral do Leite do IBGE diretamente e conferir os números na tabela original.

# 3. Objetivo e proposta de valor

Objetivo: antecipar riscos produtivos, de qualidade e de rentabilidade na cadeia leiteira, convertendo dados climáticos, operacionais e de qualidade em um score de risco acionável por produtor, rota e laticínio.

| Público | O que a plataforma entrega |
| --- | --- |
| Laticínio / cooperativa (comprador) | Ranking de fornecedores por prioridade de intervenção; impacto econômico estimado; visão consolidada da carteira |
| Produtor (usuário final) | Score individual com recomendação de ação; relatório em PDF por fornecedor |
| Gestão executiva | Score de 0 a 100 por produtor, rota e laticínio; horizontes de 7, 15 e 30 dias |

# 4. Arquitetura e implementação

Arquitetura em produção (verificada em 07/10/2026):

Navegador → SPA estática (Vercel) → função serverless que injeta a chave de API → API FastAPI (Railway) → DuckDB em volume persistente.

| Camada | Tecnologia | Local no repositório |
| --- | --- | --- |
| Frontend | JavaScript (SPA), HTML, CSS; Vercel | frontend/ |
| API | Python, FastAPI; Railway | via_leite/api/ |
| Motor de risco | Python, Pandas | via_leite/core/score_risco.py |
| Modelo preditivo | XGBoost (scikit-learn Pipeline) | via_leite/models/treino_mvp_avancado.py |
| Gerador de dados | Python, NumPy | via_leite/models/gerador_leite_sintetico.py |
| Ingestão e validação | Python | via_leite/ingest/ |
| Persistência | DuckDB | via_leite/store/ |
| Relatório PDF | FPDF2 | via_leite/api/relatorio_pdf.py |

## Principais rotas da API

GET /health (público); demais rotas exigem o cabeçalho X-API-Key

GET /portfolio, /suppliers, /suppliers/{id}, /suppliers/{id}/report.pdf

GET /risk-radar (horizontes de 7, 15 e 30 dias), /risk-distribution, /quality-summary, /impact

GET /model/metrics, /model/predictions, /model/feature-importance

POST /management-events e /action-plans (gestão e plano de ação)

GET /api/iot/... (leituras IoT em modo simulado)

## Qualidade de engenharia

Suíte de testes automatizados: 63 testes passando e 1 marcado como falha esperada (verificado em 02/09/2026).

Autenticação por chave de API em todas as rotas, exceto /health; a chave fica no proxy serverless, não no navegador.

Identificadores pessoais (CPF/CNPJ e nome) proibidos como variáveis do modelo, por LGPD e para evitar memorização por indivíduo.

Guarda de ingestão que bloqueia lotes cujo score não seria interpretável.

# 5. Dados

IMPORTANTE: a base usada para treinar e validar o modelo é sintética, gerada por simulação. O artigo deve declarar isso na seção de método.

| Tabela (dados_teste/) | Linhas | Período |
| --- | --- | --- |
| fact_producao_produtor_dia | 54.780 | 01/01/2021 a 31/12/2025 |
| fact_rota_dia | 41.998 | 2021 a 2025 |
| fact_clima_diario | 7.304 | 2021 a 2025 |
| dim_tempo | 1.826 | 2021 a 2025 |
| dim_produtor | 30 produtores | — |
| dim_rota | 42 rotas | — |
| dim_laticinio | 4 laticínios | — |

Sistemas de produção simulados: 18 a pasto, 11 semiconfinados e 1 confinado.

O gerador cria a produção com sazonalidade, chuva, calor (THI), manejo, eventos de antibiótico e de reprovação de qualidade, e ruído.

O clima pode ser sintético ou real (INMET), via via_leite/ingest/ingestao_clima_inmet.py.

Existe pipeline para importar dados reais de laticínios (validar_pacote_dados_reais.py e executar_piloto_real.py). Nenhum dado real de cliente foi processado até agora.

# 6. Método

## 6.1 Score VIA LEITE de risco (0 a 100)

Soma ponderada de sete dimensões binárias, mais contribuição contínua do índice de temperatura e umidade (THI) e da tendência de queda de produção. Implementado em via_leite/core/score_risco.py.

| Dimensão | Peso | Critério (limiar implementado) |
| --- | --- | --- |
| Queda de produção | 25 | Queda maior que 10% frente à média histórica |
| Qualidade | 20 | CCS ≥ 400.000 cél/mL, CBT ≥ 100.000 UFC/mL ou gordura < 3,0% |
| CCS | 15 | CCS ≥ 400.000 cél/mL |
| CBT | 15 | CBT ≥ 100.000 UFC/mL |
| Temperatura do tanque | 10 | Acima de 4,0 °C |
| Perda de bônus | 10 | CCS ≥ 600.000 ou CBT ≥ 300.000 |
| Descarte | 5 | Perda logística maior que 5% |

| Faixa | Classe | Ação recomendada |
| --- | --- | --- |
| 0–25 | Baixo risco | Monitoramento padrão |
| 26–50 | Atenção | Revisão preventiva |
| 51–75 | Alto risco | Ação corretiva imediata |
| 76–100 | Crítico | Intervenção urgente |

THI: conforto até 68; estresse leve de 69 a 72; estresse severo acima de 78. Os limiares citam a IN 77/2018 (MAPA). Antes de publicar, conferir os valores na norma vigente, porque as INs 76 e 77/2018 foram atualizadas depois.

## 6.2 Modelo preditivo

Modelo: XGBRegressor dentro de um Pipeline do scikit-learn.

Alvo: média de litros coletados nos próximos 7 dias (target_media_coletada_7d).

Atributos: 119 numéricos e 12 categóricos, incluindo defasagens (1 a 28 dias), médias e desvios móveis de produção, CCS, CBT, THI e precipitação, além de atributos do produtor e da rota.

Divisão temporal, sem embaralhar: treino até 31/12/2023 (32.010 linhas); validação em 2024 (10.980); teste em 2025 (10.920).

Comparação com baseline: média móvel de 7 dias da própria série.

Também são gerados alvos binários de queda de produção para 7, 15 e 30 dias, usados no radar de risco.

# 7. Resultados

Métricas no conjunto de teste (2025), em artefatos_teste/metricas_modelo.json, iguais às servidas por /model/metrics em produção:

| Métrica | Modelo XGBoost | Baseline (média móvel 7 dias) | Ganho |
| --- | --- | --- | --- |
| MAE (litros) | 24,17 | 31,54 | 23% menor |
| RMSE (litros) | 36,68 | 48,57 | 24% menor |
| MAPE | 3,58% | 4,55% | 0,97 ponto percentual |
| R² | 0,9944 | 0,9901 | diferença pequena |

Como interpretar. O R² alto aparece nos dois métodos porque a base sintética tem série estável por produtor; por isso o R² não discrimina bem. A comparação mais informativa é o erro absoluto contra o baseline (cerca de 23% menor). Esses resultados valem para dados sintéticos e não podem ser lidos como desempenho em fazendas reais.

# 8. Modelo de negócio (plano v2.0)

Quem paga: o laticínio ou a cooperativa, que assina a plataforma e subsidia o uso pela rede de produtores (B2B2F).

Preço por produtor, pago pelo laticínio: R$ 39 (Básico) e R$ 69 (Pro). Licença de laticínio: R$ 6 a 25 mil por mês. Planos diretos Sense Lite e Farm: R$ 249 a 1.499. Hardware apenas por locação ou parceria.

Ponto de partida comercial: Goiás (Sul e Sudoeste, polos de Rio Verde e Jataí), depois Minas Gerais e região Sul.

Cenário conservador (Goiás primeiro): cerca de R$ 3,2 milhões de receita anual recorrente em 3 anos. O cenário nacional depende de captação.

Próximo marco comercial: piloto de 30 a 90 dias com a primeira indústria parceira no Sul Goiano.

Fonte: docs/PLANO_DE_NEGOCIO.md. São projeções e hipóteses de plano, não resultados observados.

# 9. Estágio atual e delimitação do estudo

| Situação | Itens |
| --- | --- |
| Implementado e em produção | API autenticada; SPA com ranking e radar; score de risco; modelo de volume em 7 dias; relatório PDF por fornecedor; ingestão com validação; módulo IoT em modo simulado |
| Conceito (ainda não implementado) | Assistente no WhatsApp para o produtor (linguagem simples, resposta com litros do dia); aviso automático à cooperativa; sensores IoT reais (fase 4) |
| Próxima etapa | Calibração dos limiares com dados reais; indicadores de gestão da fazenda; piloto com laticínio |
| Linha do tempo | 07/06/2026 início · 17/07 produção · 07/08 API autenticada · 25/08 reorganização em pacote via_leite/ · 23/09 Plano de Trabalho FAPEG · 09/10 resultado da seleção AgroStartup |

Delimitação a declarar no artigo: o estudo apresenta a concepção, a arquitetura e a validação técnica em ambiente simulado. A validação em campo, com dados reais de produtores e laticínios, é a etapa seguinte e está prevista no piloto.

# 9.1 Achados de auditoria já documentados (régua acadêmica)

O Projeto Integrador segue regra acadêmica, que inclui limitações e autocrítica (diferente do material comercial). Os achados abaixo estão em docs/projeto_integrador/ (REGISTRO.md, rna.md, ia.md, ia_generativa.md) e podem entrar no artigo como contribuição metodológica.

| Código | Achado | Origem |
| --- | --- | --- |
| A1 | Duas variáveis (litros_ajustados_gerencial e impacto_gerencial_pct) expõem o dia t, quebrando a convenção temporal do pipeline | rna.md |
| A2 | CPF/CNPJ e nome do fornecedor usados como atributos do modelo. Corrigido no master (identificadores proibidos) | rna.md |
| A3 | Hiperparâmetros nunca sintonizados; validação não usada para seleção; execução única, sem variância | rna.md |
| C1 | A metade superior da escala de risco não é alcançada na base sintética (máximo de 49,40 no score_via_leite) | ia.md |
| C2 a C6 | Dimensões sobrepostas; classe NaN latente; pesos sem proveniência; constantes de mercado no código; limiares mais estritos que a norma | ia.md |
| G1 a G3 | Planos de ação truncados em 12; camada de receitas existe e não está ligada; dois motores de risco coexistem | ia_generativa.md |

Plano do artigo (3 contribuições: estratificação da confiança por camada, protocolo de auditoria de sistema em produção e o caso da cadeia leiteira): docs/projeto_integrador/artigo.md.

# 10. O que NÃO afirmar no artigo

| Não afirmar | Por quê |
| --- | --- |
| "Modelo treinado com dados reais" | A base é sintética. Escrever "validado em base sintética de referência" |
| "Antecipa quedas com 30 dias de antecedência" como resultado comprovado | O modelo de regressão tem horizonte de 7 dias. Os alvos de 15 e 30 dias existem, mas sem evidência em dado real. Apresentar como horizonte previsto |
| "Reduz descarte em 50–60%", "melhora CCS em 25–35%", "ganho de R$ 800–1.500 por mês" | Constam no README como "melhora média esperada", sem estudo próprio que os sustente. Só citar com fonte primária ou como hipótese |
| "Clinicamente seguro" ou "validado por veterinária" | Não há protocolo de validação clínica documentado. A veterinária participa da definição dos critérios |
| "Alertas pelo WhatsApp funcionando" | É conceito (página 06 do protótipo). Não há integração implementada |
| R² de 99,4% como prova de qualidade | O baseline tem 99,0% na mesma base. Usar o ganho de erro sobre o baseline |
| Números de mercado sem fonte | Citar IBGE/SIDRA diretamente |

# 11. Referências sugeridas

Conferir cada referência antes de incluir no artigo (ano, edição e formatação ABNT).

IBGE. Pesquisa Trimestral do Leite (SIDRA), dados de 2024.

BRASIL. MAPA. Instruções Normativas nº 76 e nº 77, de 26/11/2018, e atualizações posteriores.

INMET. Dados históricos meteorológicos (portal.inmet.gov.br).

THOM, E. C. The discomfort index. Weatherwise, v. 12, n. 2, p. 57-60, 1959.

CHEN, T.; GUESTRIN, C. XGBoost: a scalable tree boosting system. In: KDD 2016.

EMBRAPA GADO DE LEITE. Publicações sobre qualidade do leite e estresse térmico.

LACTALIS. Manual Metodológico do Projeto Lactaleite. Clube do Produtor, 29/10/2025 (referência para indicadores de gestão e regras de consistência de dados).

# 12. Onde está cada material

| Para quê | Arquivo |
| --- | --- |
| Estado real, limitações e próximos passos | docs/ESTADO_REAL.md |
| Visão, missão e posicionamento | docs/visao_produto.md |
| Plano de Negócio v2.0 (docx e pdf) | docs/PLANO_DE_NEGOCIO.md |
| Arquitetura de dados e schema | docs/arquitetura_dados.md |
| Roadmap por fases | docs/roadmap.md |
| Validação de mercado: hipóteses H1 a H5 | docs/validacao_mercado.md |
| Pacote de dados reais (templates) | docs/DADOS_REAIS_MVP.md; docs/templates_dados_reais/ |
| Pitch (3 minutos) e protótipo (14 páginas) | prototipo/ (VIA_LEITE_SENSE_Pitch e VIA_LEITE_SENSE_Prototipo) |
| Plano de Trabalho FAPEG | docs/plano_de_trabalho/ |
| Deploy e variáveis de ambiente | DEPLOY.md |
| Histórico de sessões e decisões | SESSION_LOG.md |

## Para reproduzir os resultados

python -m via_leite.models.gerador_leite_sintetico --output-dir dados_teste
python -m via_leite.models.treino_mvp_avancado
python -m via_leite.core.score_risco

Depois, comparar artefatos_teste/metricas_modelo.json com os valores da seção 7.

# 13. Sugestão de estrutura do artigo

Resumo e palavras-chave: previsão de risco, pecuária leiteira, CCS/CBT, estresse térmico, XGBoost.

Introdução: problema da decisão reativa e dados do IBGE (seção 2).

Objetivos (seção 3).

Método: dados sintéticos e clima INMET (5); score e modelo (6).

Resultados e discussão (7), com a interpretação correta do R² e do baseline.

Arquitetura e implementação (4) e modelo de negócio (8) em seção curta.

Limitações e trabalhos futuros (9): dado real, piloto, assistente em linguagem natural, IoT.

Considerações finais e referências (11).

Documento gerado a partir do repositório local (commit 74c1710) e da produção em 07/10/2026. Não contém credenciais, chaves nem dados pessoais.